

**СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**від 07 червня 2022 року м. Сквира № 4/14**

**Про підготовку підприємств житлово-**

**комунального господарства та об’єктів**

**соціальної сфери Сквирської міської**

**територіальної громади до роботи в**

**осінньо-зимовий період 2022/2023 року**

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сквирської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2022/2023 року, відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №690 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 №85), Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001, Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за №927/11207, розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 10.05.2022 №241 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року», виконавчий комітет Сквирської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1.Утворити оперативний штаб для контролю за ходом підготовкипідприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сквирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сквирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року (додаток 2).

3. Керівникам комунальних підприємств, установ, структурних підрозділів Сквирської міської ради, закладів охорони здоров’я забезпечити безумовне та своєчасне виконання плану заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сквирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року у встановлені терміни.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олександра Гнатюка.

**Голова виконкому Валентина ЛЕВІЦЬКА**

**Додаток 1**

**до рішення виконавчого комітету**

**Сквирської міської ради**

**від 07 червня 2022 № 4/14**

**СКЛАД**

**оперативного штабу для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сквирської міської територіальної громади до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2022/2023 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Левіцька  Валентина Петрівна | - | голова оперативного штабу, Сквирський міський голова; |
| Гнатюк  Олександр Васильович | - | заступник голови оперативного штабу, заступник Сквирського міського голови; |
| Лупул  Світлана Павлівна | - | секретар оперативного штабу, головний спеціаліст відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради; |
| **Члени оперативного штабу:** |  |  |
| Березіна  Валентина Євгеніївна | - | менеджер з охорони праці Сквирського підрозділу ДТЕК «Київські регіональні електромережі» (за згодою); |
| Бойко  Ігор Леонідович | - | начальник 7 державної пожежно-рятувальної частини 12 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою) |
| Болтівець  Олексій Леонідович | - | старший інженер з експлуатаційної діяльності Білоцерківського відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» (за згодою); |
| Гадіяк  Людмила Василівна | - | директор комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; |
| Заболотний  Олександр Вікторович | - | начальник відділу освіти Сквирської міської ради; |
| Капітанюк  Наталя Миколаївна | - | начальник відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради; |
| Клебанівська  Оксана Станіславівна | - | начальник відділу культури, молоді та спорту Сквирської міської ради; |
| Пінчук  Олександр Миколайович | - | в.о. директора комунального підприємства «Сквираблагоустрій»; |
| Радчук  Світлана Петрівна | - | директор комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»; |
| Риченко  Світлана Петрівна | - | начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради; |
| Скарбовійчук  Олександр Петрович | - | начальник комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство»; |
| Скарбовійчук  Роман Петрович | - | начальник підрозділу Сквира №6 ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою); |
| Сушкевич  Ігор Олександрович | - | головний інженер ТОВ «Дорбудмеханізація» (за згодою); |
| Титаренко  Роман Борисович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду в Київській області (за згодою); |
| Чиж  Андрій Григорович | - | директор комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня»; |
| Шварцбурд  Юхим Давидович | - | директор комунального підприємства «Сквир-водоканал». |

**Начальник відділу капітального**

**будівництва, комунальної власності**

**та житлово-комунального**

**господарства Сквирської міської ради Наталя КАПІТАНЮК**

**Додаток 2**

**до рішення виконавчого комітету**

**Сквирської міської ради**

**від 07.06.2022 № 4/14**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сквирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| 1. | Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/2023 року з визначенням фактичних обсягів робіт, термінами їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців. | До 01 червня 2022 року | Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», КП «Сквирське комунальне господарство»,  КП «Сквир-водоканал», КП «Сквираблагоустрій» КНП «Сквирська ЦМЛ», КНП «Сквирський МЦПМСД», ТОВ «Дорбудмеханізація» (за згодою), підрозділ Сквира №6 ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою), Білоцерківське відділення АТ «Оператор газорозподі-льної системи «Київоблгаз» (за згодою), Сквирський підрозділ ДТЕК «Київські регіо-нальні електромережі» (за згодою) |
| 2. | Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року з згідно з графіком | До 15 вересня 2022 року | Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», КП «Сквирське комунальне господарство»,  КП «Сквир-водоканал», КП «Сквираблагоустрій» КНП «Сквирська ЦМЛ», КНП «Сквирський МЦПМСД» |
| 3. | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022/2023 року | До 01 вересня 2022 року | Відділ освіти Сквирської міської ради |
| 4. | Забезпечити комплексну підготовку закладів охорони здоров’я, соціальної сфери та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року | До 01 жовтня 2022 року | КНП СМР «Сквирська ЦМЛ», КНП СМР «Сквирський МЦПМСД», КУ СМР «Центр надання соціальних послуг», відділ культури молоді та спорту Сквирської міської ради |
| 5. | Забезпечити своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів щодо погашення заборгованості з їх оплати | Постійно | КП «Сквирське комунальне господарство»,  КП «Сквир-водоканал» |
| 6. | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності | До 01 листопада 2022 року | КП «Сквираблагоустрій», ТОВ «Дорбудмеханізація» (за згодою), підрозділ Сквира №6 ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою) |
| 7. | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | До 01 листопада  2022 року | КП «Сквираблагоустрій», ТОВ «Дорбудмеханізація» (за згодою), підрозділ Сквира №6 ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою) |
| 8. | Розробити графіки обмежень постачання та відключень електроенергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та аварійних ситуацій, врахувавши необхідність безперебійного постачання електроенергії до опалювальних котелень, водопровідних та каналізаційних насосних станцій і очисних споруд | До 15 серпня 2022 року | Сквирський підрозділ ДТЕК «Київські регіональні електромережі» (за згодою) |
| 9. | Провести роботи з підготовки водозабірних свердловин до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року (провести утеплення та консервування) | До 01 жовтня 2022 року | КП «Сквир-водоканал» |
| 10. | Провести роботи з підготовки мереж водопостачання та водовідведення, водонапірної станції 2 підйому та станції каналізаційно-очисних споруд до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року | До 01 жовтня 2022 року | КП «Сквир-водоканал» |
| 11. | Передбачити в місцевому бюджеті кошти на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року | До 20 липня 2022 року | Фінансове управління Сквирської міської ради |
| 12. | Інформувати відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року | Щомісяця 12 та 27 числа, до початку опалювального сезону 2022/2023 року | Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», КП «Сквирське комунальне господарство»,  КП «Сквир-водоканал», КП «Сквираблагоустрій» КНП «Сквирська ЦМЛ» |

**Начальник відділу капітального**

**будівництва, комунальної власності**

**та житлово-комунального**

**господарства Сквирської міської ради Наталя КАПІТАНЮК**